第9次（第8章 敏捷开发）-讨论问题-01班

答   案

1、什么是敏捷开发？

答：敏捷开发（Agile Development）是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法。

2、常用的敏捷方法有哪些？

答：

敏捷开发以用户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发。敏捷开发方法很多，如：Scrum方法、水晶方法（Crystal）、特征驱动开发（Feature Driven Development，简称：FDD）、自适应软件开发(Adaptive Software Development，简称：ASD)、以及最重要的极限编程(eXtreme Programming,简称：XP)等。

3、敏捷开发有哪些特点？

答：

敏捷开发与文档驱动的开发过程相比较，在灵活性等方面更有吸引力，强调了在软件实践过程中的变更，而不是孤立的进行一些实践。

敏捷开发的特点如下：

- 充分发挥人的创造能力

- 及时的信息交流和沟通方式

- 处理变化时的快速响应与迭代

- 可用软件由低质量到高质量的不断演变

4、敏捷宣言的内容是什么？

答：

1）个体和交互胜过过程和工具
2）可以工作的软件胜过面面俱到的文档
3）客户合作胜过合同谈判
4）响应变化胜过遵循计划

5、什么是极限编程（XP -eXtreme Programing）？

答：XP is a lightweight methodology for small to medium sized teams developing software in the face of vague or rapidly changing requirements.

XP是一个轻量级的、灵巧的软件开发方法，同时它也是一个非常严谨和周密的方法。它的基础和价值观是交流、朴素、反馈和勇气；

6、极限编程的核心是什么？

答：XP核心：沟通、简明、反馈和勇气

7、什么是配对编程（pair programming）？

答：

- 开发人员每两人一组编写所有的代码，其中一人担当“驱动者（driver）”（负责操作鼠标和键盘），而另一个人同驱动者一道解决问题和规划更大的图景。

- 即两个人一起写同一段程序，而且代码所有权是归于整个开发队伍。程序员在写程序和优化程序的时候，都要严格遵守编程规范。任何人都可以修改其他人写的程序，修改后要确定新程序能通过单元测试。

8、简述Scrum方法？

答：

- Scrum提供了一种经验方法，它使得团队成员能够独立地，集中地在创造性的环境下工作。它发现了软件工程的社会意义。这一过程是迅速，有适应性，自组织的，它代表了从顺序开发过程以来的重大变化。(Ken Schwaber)

- Scrum是一种灵活的软件管理过程，它可以帮助驾驭迭代、递增的软件开发过程。

9、Scrum总体框架是什么？

答：Scrum总体框架如下：

10、Scrum方法的“3-3-4”开发原则是什么？

答：

原则1：开发团队有：3个角色

- 产品负责人（Product Owner）

- Scrum主管（Scrum Master）

- 团队成员（Team）

原则2：开发制品有：3个工件

- 产品Backlog

- 迭代Backlog

- 燃尽图

原则3：开发活动有：4个会议：

- 迭代计划会议

- 迭代验收会议

- 每日站立会议

- 迭代回顾会议（AAR）

11、在Scrum方法中，开发团队的角色有哪些？

答：主要包括：产品负责人、Scrum主管和团队成员三种类型。

12、Scrum制品主要有哪些？

答：Scrum制品主要包括：产品订单、迭代订单和燃尽图。

13、在Scrum方法中，开发活动有哪些？

答：

在Scrum方法中，整个开发过程是由若干个很短的迭代周期所组成，一个短的迭代周期称为一个Sprint。

Sprint是短距离赛跑的意思，这里指的是一次迭代，而一次迭代的周期是1到4周，现在很多的团队采用2周作为一次迭代，也就是我们要把一次迭代的开发内容以最快的速度完成它，这个过程我们称它为Sprint。

Sprint在整个开发过程中是保持固定的时间长度，结束时会产生一个完成的可运行的潜在可发布的产品增量，在一个迭代的执行过程中，它的实现目标质量和验收标准都是不允许变化的，除非迭代的目标失去了价值和意义，这个时候就应该取消迭代，不过由于迭代的周期非常短，这种情况一般也很少发生。

14、Scrum开发过程是什么？

答：Scrum开发过程如下：

1）首先需要确定一个Product Backlog（按优先顺序排列的一个产品需求列表），这个是由Product Owner 负责的；

2）Scrum Team根据Product Backlog列表，做工作量的预估和安排；

3）有了Product Backlog列表，我们需要通过 Sprint Planning Meeting（Sprint计划会议）来从中挑选出一个Story作为本次迭代完成的目标，这个目标的时间周期是1~4个星期，然后把这个Story进行细化，形成一个Sprint Backlog；

4）Sprint Backlog是由Scrum Team去完成的，每个成员根据Sprint Backlog再细化成更小的任务（细到每个任务的工作量在2天内能完成）；

5）在Scrum Team完成计划会议上选出的Sprint Backlog过程中，需要进行 Daily Scrum Meeting（每日站立会议），每次会议控制在15分钟左右，每个人都必须发言，要向所有成员当面汇报你昨天完成了什么，并且向所有成员承诺你今天要完成什么，同时遇到不能解决的问题也可以提出，每个人回答完成后，要走到黑板前更新自己的Sprint燃尽图。

6）做到每日集成，也就是每天都要有一个可以成功编译、并且可以演示的版本。

7）当一个Story完成，也就表示一次Sprint完成，这时，我们要进行 Srpint Review Meeting（演示会议），也称为评审会议，产品负责人和客户都要参加，每一个Scrum Team的成员都要向他们演示自己完成的软件产品（这个会议非常重要，一定不能取消）；

8）最后就是 Sprint Retrospective Meeting（回顾会议），也称为总结会议，以轮流发言方式进行，每个人都要发言，总结并讨论改进的地方，放入下一轮Sprint的产品需求中。